ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мобильного приложения «Chorded»

1. Краткое описание проекта

Название мобильного приложения: Chorded

Описание:
Мобильное приложение для гитаристов, позволяющее подбирать песни под известные пользователю аккорды. Включает функции обучения, рекомендации песен с новыми аккордами, а также отображение аппликатур и текстов песен.

Цель проекта: Создание удобного учебного инструмента для начинающих и продолжающих гитаристов, позволяющего систематизировать процесс обучения, визуально изучать аккорды и практиковаться на песнях.

Аналоги: Ultimate Guitar, Yousician, Chordify (частично).

Дата сдачи проекта: Сдача проекта — 20.12.2025

2. Основные требования (функциональные)

2.1. Пользовательские роли

Гость

- Просмотр списка песен и аккордов

- Изучение аккордов

- Добавление песен и аккордов в локально изученные

Авторизованный пользователь

- Регистрация и вход

- Сохранение прогресса в облаке

- Отметка изученных песен и аккордов

- Синхронизация данных между устройствами

Администратор (Creator)

- Все функции авторизованного пользователя

- Добавление контента в приложение

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Регистрация и авторизация (email/password)

- Гостевой режим

- Каталог аккордов (изображения, названия)

- Экран аккорда:

  - изображение

  - список песен с данным аккордом

  - отметка «изучен»

- Каталог песен, поиск по исполнителю, названию, жанру

- Поиск песен по аккордам, список рекомендаций

- Экран песни:

  - название, исполнитель

  - иконка песни

  - список аккордов (кликабельные изображения)

  - текст песни в формате ChordPro

  - воспроизведение аудио (mp3)

  - отметка «изучена»

- Хранение данных в Firebase Firestore

- Локальное хранение данных для гостей

2.3. Нефункциональные требования

- Платформа: Android 8.0+

- Время отклика интерфейса: до 300 мс

- Использование HTTPS

- Устойчивость к потере соединения

- Поддержка русского языка

- Минималистичный и интуитивно понятный интерфейс

3. Предложенный стек технологий

Frontend:
Android (Java), Android Studio

Backend / BaaS:
Firebase:

- Firebase Authentication

- Firestore

- Firebase Storage

Дополнительно:

- Glide — загрузка изображений

- MediaPlayer — воспроизведение аудио

Обоснование выбора Firebase:
Firebase позволяет быстро реализовать backend без развёртывания собственного сервера, что оптимально для учебного проекта с ограниченными сроками.

4. Инструменты разработки

- Android Studio

- Git / GitHub

- Firebase Console

- Figma (прототипирование интерфейсов)

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектура

Мобильное приложение (Android) ↔ Firebase Firestore / Storage
Аутентификация через Firebase Auth.
Локальное хранилище для гостевого режима.

5.2. Структура базы данных

users

id

email

learnedSongs[]

learningSongs[]

learnedChords[]

songs

id

title

artist

chords[] (id аккордов)

lyricsChordPro

iconUrl

mp3Url

difficulty

genres[]

chords

id

name

img_src

img_src_with_name

description

difficulty

6. UI / UX: основные экраны

- Экран приветствия / авторизации

- Главный экран (каталоги песен и аккордов)

- Экран списка аккордов (Grid)

- Экран аккорда

- Экран списка песен

- Экран рекомендаций

- Экран песни

- Экран профиля пользователя

Интерфейс — карточный, с упором на визуальное восприятие.

7. План разработки (Sprint Plan)

Sprint 1 (15–22 сентября)

Цель: Подготовка к разработке

- Разработка технического задания

- Проектирование структуры базы данных (Firestore)

- Разработка прототипов интерфейсов (Figma)

Результат: утверждённое ТЗ, схема БД, прототипы экранов.

Sprint 2 (23–29 сентября)

Цель: Базовая инфраструктура

- Реализация авторизации и регистрации

- Наполнение БД тестовыми данными

- Реализация MainActivity и навигации

Результат: рабочее приложение с входом и главным экраном.

Sprint 3 (30 сентября – 6 октября)

Цель: Работа с аккордами

- Реализация экрана списка аккордов

- Реализация экрана аккорда

- Загрузка изображений аккордов

- Связь аккордов с песнями

Результат: пользователь может изучать аккорды и видеть связанные песни.

Sprint 4 (7–13 октября)

Цель: Работа с песнями

- Экран списка песен

- Экран песни

- Отображение аккордов в песне

- Поддержка ChordPro

Результат: полноценный экран песни с аккордами и текстом.

Sprint 5 (14–20 октября)

Цель: Прогресс и состояние

- Реализация изученных песен и аккордов

- Разработка системы рекомендаций

- Гостевой режим

- Синхронизация состояния пользователя

Результат: пользовательский прогресс сохраняется.

Sprint 6 (21–27 октября)

Цель: Дополнительный функционал

- Воспроизведение аудио песен

- Улучшение UX

- Оптимизация загрузки данных

Результат: улучшенное пользовательское взаимодействие.

Sprint 7 (28 октября – 3 ноября)

Цель: Завершение и сдача

- Тестирование приложения

- Исправление ошибок

- Подготовка финальной версии

- Подготовка презентации и демонстрации

Результат: готовое к сдаче приложение.

8. Тестирование

- Ручное тестирование основных сценариев

- Проверка гостевого и авторизованного режимов

- Тестирование на реальном устройстве

9. Релиз

- Сборка APK

- Подготовка инструкции по запуску

- Демонстрация преподавателю

10. Возможные улучшения (после сдачи)

- Избранное

- Push-уведомления